宜春学院第二附属医院

零星基本维修或水电维修工作流程图

（即1000~2000元以内日常派工基本维修或水电维修）

| 1.个人、单位、物业公司报修 （责任人：报修人或单位） |  | 2.现场查看 （责任人：总务后勤科） |
| --- | --- | --- |

| 4.填写派工单 （责任人：报修人或单位） |  | 3.施工方案制定及预算、院内审计 （责任人：总务后勤科、审计督查科） |
| --- | --- | --- |

| 5.领导签批意见 （责任人：相关分管领导） |  | 6.选定队伍 （责任人：总务后勤科、物业） |
| --- | --- | --- |

| 8. 基本维修或水电维修过程监管 （责任人：总务后勤科） |  | 7.通知基本维修或水电维修 （责任人：总务后勤科、物业） |
| --- | --- | --- |

| 9.基本维修或水电维修验收 （责任人：总务后勤科） |  | 10.使用单位或个人签署意见 （责任人：报修人或单位） |
| --- | --- | --- |

| 12.金额审定 （责任人：后勤总务科分管领导） |  | 11.结算审核 （责任人：后勤总务科） |
| --- | --- | --- |

| 13.办理付款 （责任人：后勤总务科、计划财务科） |  | 14.资料留存 （存档）（责任人：后勤总务科） |
| --- | --- | --- |

宜春学院第二附属医院

小型基本维修或水电维修工作流程图

（即2000元—3万元立项基本维修或水电维修）

| 1.个人、单位、物业公司报修 （责任人：报修人或单位） |  | 2.现场查看 （责任人：后勤总务科、物业） |
| --- | --- | --- |

| 4.2000-10000元院务会、1万-3万党委会立项研究并报招采中心批复 （责任人：后勤总务科） |  | 3.制定基本维修或水电维修方案及预算并报审计督查科审计 （责任人：后勤总务科、审计督查科） |
| --- | --- | --- |

| 5.立项报批、组织询价议价 （责任人：招采中心） |  | 6.招标施工队伍 （责任人：招采中心、后勤总务科） |
| --- | --- | --- |

| 8.工程过程监管 （责任人：后勤总务科、物业） |  | 7.工程施工 （责任人：中标单位） |
| --- | --- | --- |

| 9.完工初验 （责任人：后勤总务科） |  | 10.资料整理及作验收安排 （责任人：后勤总务科、使用部门） |
| --- | --- | --- |

| 12.上报结算资料 （责任人：中标单位、后勤总务科） |  | 11.工程验收 （责任人：后勤总务科、招采中心、财务部门、使用部门等相关单位） |
| --- | --- | --- |

| 13.预付施工进度款 （责任人：计划财务科） |  | 14.工程验审、预算决审 （责任人：后勤总务科、督查审计科） |
| --- | --- | --- |

| 16.办理工程决算相关手续 （责任人：后勤总务科、使用部门） |  | 15.审计备案、决算金额、上会汇报 （责任人：后勤总务科、督查审计科） |
| --- | --- | --- |

| 17.财务付款 （责任人：计划财务科） |  | 18.资料留存（存档） （责任人：后勤总务科） |
| --- | --- | --- |

预算超过3万，由医院专门研究经费立专项维修项目实施